Ciclo 1 (4 horas)

Gerar estrutura do projeto de Applications Server em eclipse **LUCIANO**  
  
Criar esqueleto das classes principais **LUCIANO**  
- Despesas

- Transações

- Usuários

- Main  
  
Implementar banco de dados baseado no diagrama de classes **XAVIER**

Ciclo 2 (8 horas)

Implementar Cadastro

- Implementar funções para a base de dados **LUCIANO**

- Implementar UI **XAVIER**

Implementar Login

- Implementar funções para a base de dados **LUCIANO**

- Implementar UI **XAVIER**

Implementar Gerar Transações

- Implementar funções para a base de dados **LUCIANO**

- Implementar UI **XAVIER**

Ciclo 3 (7 horas)

Implementar Cadastro

- Integrar UI com Funções criadas **LUCIANO**

- Testar funções **ROBSON**

- Testar UI **ROBSON**

Implementar Login

- Integrar UI com Funções criadas **LUCIANO**

- Testar funções **ROBSON**

- Testar UI **ROBSON**

Implementar gerar balanço mensal

- Implementar funções para a base de dados **LUCIANO**

- Implementar UI **XAVIER**

Implementar Gerar gráfico

- Implementar funções para a base de dados **LUCIANO**

- Implementar UI **XAVIER**

Ciclo 4 (3 horas)

Implementar gerar balanço mensal

- Integrar UI com Funções criadas **LUCIANO**

- Testar funções **ROBSON**

- Testar UI **XAVIER**

Implementar Gerar Transações

- Integrar UI com Funções criadas **XAVIER**

- Testar funções **ROBSON**

- Testar UI **LUCIANO**

Implementar Gerar gráfico

- Integrar UI com Funções criadas **XAVIER**

- Testar funções **ROBSON**

- Testar UI **LUCIANO**

Ciclo 5 (2 horas)

Implementar gerar balanço mensal

- Testar de Integração **ROBSON**

Implementar Cadastro

- Testar de Integração **ROBSON**

Implementar Login

- Testar de Integração **ROBSON**

Implementar Gerar Transações

- Testar de Integração **ROBSON**

Implementar Gerar gráfico

- Testar de Integração **ROBSON**